Product Backlog · Base de trabajo

Detector de anomalías en consumo del hogar · Release 1 (MVP)

Taller de Tecnología Aplicada · Proyecto: Implementación de Scrum con Jira · Versión 1.0 · 18/10/2026 · Product Owner: Mateo

Este documento reúne lo necesario para cargar el Product Backlog en Jira y para el Sprint Planning: el objetivo del producto, las personas, el mapa de historias, los acuerdos del equipo (priorización, estimación, DoR y DoD) y las historias con sus criterios de aceptación. Los casos de uso, las reglas de negocio, las decisiones de diseño y los wireframes están en el documento de apoyo.

# 1. Objetivo del producto

Product Goal: permitir que las personas detecten a tiempo consumos inusuales de luz, gas y agua en su hogar, para que puedan actuar antes de que se conviertan en un gasto elevado o en un desperdicio de recursos.

El usuario carga su consumo en unidades físicas (kWh o m³, nunca dinero) y el sistema se adapta al patrón de cada inmueble y avisa cuando una lectura se aleja de lo normal, indicando servicio, período y cuánto se desvió. Luz y gas son los servicios base; el agua es opcional porque solo una minoría de los hogares de Mendoza tiene medidor.

## 1.1 Alcance del MVP (Release 1)

- Registro, inicio y cierre de sesión.

- Gestión de uno o varios inmuebles por usuario.

- Carga manual de lecturas por servicio y período, incluida la carga histórica.

- Historial de consumo con gráficos por servicio.

- Detección de anomalías con estadística simple (promedio, desvío estándar y estación del año).

- Alertas dentro de la aplicación por consumo alto o bajo.

- Marcar alertas como "normal" y ajustar el umbral de sensibilidad.

- Datos de ejemplo con anomalías incluidas a propósito.

## 1.2 Fuera del MVP

Notificaciones por correo, OCR de facturas, causas y consejos de ahorro, comparación con otros hogares, modelos avanzados o de aprendizaje automático, reportes y exportación, metas de ahorro, versión móvil avanzada, medidores inteligentes, manejo de dinero o tarifas y despliegue para uso masivo. Estos puntos figuran como visión en la sección 8.

## 1.3 Calendario

| Hito | Fechas | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 19/10/2026 al 02/11/2026 (Review el 02/11) | Base técnica, cuentas, inmuebles, carga de lecturas e historial con gráficos |
| Sprint 2 | 02/11/2026 al 16/11/2026 (Review el 16/11) | Detector, alertas, retroalimentación y datos de ejemplo |
| Presentación final | 30/11/2026 | Exposición del trabajo de ambos sprints |

## 1.4 Qué se mide para aprender

- Anomalías detectadas correctamente sobre los datos de ejemplo.

- Cantidad de alertas marcadas como "normal" (indicador de falsos positivos).

- Facilidad de carga y comprensión de alertas y gráficos en la prueba con 3 o 4 usuarios reales.

- Cantidad de usuarios de prueba que pudieron cargar agua.

# 2. Equipo y roles

| Product Owner | Mateo |
| --- | --- |
| Scrum Master | A definir por el equipo en la primera reunión |
| Equipo de desarrollo | A definir. Integrantes del equipo: Josue, Gimena, Ari, Angel, William y Lisandro |
| Stack tecnológico | Sin definir. Se resuelve en HU-01 al inicio del Sprint 1 |

# 3. Personas

Son personas ficticias armadas a partir del perfil de usuario del documento del producto: gente sin conocimientos técnicos ni estadísticos que quiere controlar el consumo de su hogar.

### Laura, 43 años, docente (Godoy Cruz)

| Contexto | Vive con sus dos hijos. Paga luz y gas con facturas bimestrales y el agua con tarifa fija, sin medidor. |
| --- | --- |
| Qué quiere | Entender por qué a veces la factura llega altísima y enterarse antes de que pase. |
| Frustraciones | Se entera tarde, cuando ya gastó. Mirando solo el monto no sabe si subió la tarifa o el consumo. |
| Cómo usa la app | Carga sus últimas facturas de una vez y después una lectura cada dos meses. Necesita alertas fáciles de entender. |

### Carlos, 58 años, jubilado (Luján de Cuyo)

| Contexto | Se ocupa de su casa y de la de su mamá. Está poco acostumbrado a las aplicaciones y las facturas son mensuales. |
| --- | --- |
| Qué quiere | Tener cada casa por separado y que la aplicación no lo llene de avisos innecesarios. |
| Frustraciones | Las pantallas complicadas y los avisos que no sabe cómo interpretar o descartar. |
| Cómo usa la app | Gestiona dos inmuebles, marca como "normal" lo que ya sabe explicar y ajusta la sensibilidad. |

### Sofía, 29 años, diseñadora (Ciudad de Mendoza)

| Contexto | Vive en un departamento que sí tiene medidor de agua. Le preocupa el cuidado del agua en Mendoza. |
| --- | --- |
| Qué quiere | Detectar fugas o consumos excesivos de agua, además de luz y gas. |
| Frustraciones | No tiene un lugar donde ver la evolución del consumo de sus tres servicios juntos. |
| Cómo usa la app | Carga los tres servicios y revisa los gráficos para ver cuándo se aleja de lo habitual. |

# 4. Mapa de historias (User Story Map)

Las columnas son los pasos del recorrido del usuario (las épicas) y las filas muestran cuándo se entrega cada historia. HU-01 (base técnica) es transversal y se resuelve al inicio del Sprint 1.

| Entrega | 1. Acceder | 2. Armar mis inmuebles | 3. Cargar mis consumos | 4. Ver cómo evoluciona | 5. Enterarme de lo inusual | 6. Dar feedback al detector | 7. Probar y demostrar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 MVP | HU-02 Registrarme HU-03 Iniciar sesión HU-04 Cerrar sesión | HU-05 Crear inmueble HU-06 Editar inmueble | HU-08 Cargar lectura HU-09 Carga histórica | HU-10 Historial y gráficos | — | — | — |
| Sprint 2 MVP | — | HU-07 Eliminar inmueble | HU-11 Editar o eliminar lectura | HU-21 Franja habitual (Could) | HU-12 Evaluar lecturas HU-13 Alerta alta o baja HU-14 "Aún aprendiendo" HU-15 Ver alertas | HU-16 Marcar "normal" HU-17 Confirmar HU-18 Ajustar umbral | HU-19 Datos de ejemplo HU-20 Prueba con usuarios |
| Releases 2 y 3 visión | Recuperar contraseña Verificar correo | — | OCR de facturas | Reportes y exportación Metas de ahorro Versión móvil avanzada | Notificaciones por correo Causas posibles Consejos de ahorro Comparación con otros hogares Modelos avanzados | — | — |

# 5. Acuerdos del equipo

## 5.1 Priorización (MoSCoW)

| Prioridad | Criterio |
| --- | --- |
| Must | Sin esto el MVP no cumple su objetivo: cargar consumos, verlos y recibir una alerta útil. Se entrega sí o sí. |
| Should | Importante, pero el flujo principal funciona sin esto. Si el sprint se complica, pasa al Release 2. |
| Could | Mejora deseable. Solo se hace si sobra capacidad. |
| Won't | Queda explícitamente fuera del MVP (ver sección 8). |

El Product Owner ordena el backlog según el valor para el usuario y las dependencias entre historias.

## 5.2 Estimación

- La estimación la hacen únicamente los desarrolladores, con Planning Poker.

- Escala de puntos de historia: 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Referencia de 1 punto: HU-04 (cerrar sesión).

- Una historia de 13 puntos no está lista: se parte antes del Sprint Planning.

- Los puntos de este documento son una estimación inicial propuesta para ordenar el trabajo. Se reemplazan por los que el equipo acuerde en el primer Planning Poker.

- Después del Sprint 1 se calcula la velocidad real y se ajusta el contenido del Sprint 2.

## 5.3 Refinamiento del backlog

- Se hace una sesión corta a mitad de cada sprint, en horario de clase.

- El Product Owner trae las historias del próximo sprint con sus criterios de aceptación y el equipo hace preguntas.

- Se parten las historias grandes, se ajustan criterios y se vuelven a estimar si cambió el alcance.

- Una historia pasa a "lista" cuando cumple la Definition of Ready.

## 5.4 Definition of Ready (DoR)

Una historia puede entrar al Sprint Planning cuando:

- Tiene el formato "Como [perfil], quiero [objetivo], para [beneficio]".

- Tiene criterios de aceptación claros y verificables.

- Indica los casos de uso y reglas de negocio que aplica.

- Sus dependencias están identificadas y no hay nada que la bloquee.

- Fue estimada por los desarrolladores y tiene 8 puntos o menos.

- Tiene un wireframe de referencia si incluye interfaz.

- Entra completa en un sprint de 2 semanas.

## 5.5 Definition of Done (DoD)

Un ítem está terminado cuando:

- El código está en GitHub y pasó por un pull request revisado por al menos un compañero.

- Cumple todos sus criterios de aceptación, probados en el camino principal y en los alternativos.

- La lógica del detector (HU-12 y HU-13) tiene pruebas automáticas con los casos de prueba del documento.

- Funciona en el entorno de demostración, sin errores críticos conocidos.

- Las validaciones y los mensajes de error coinciden con los casos de uso.

- Cada usuario ve solo sus propios datos (se verificó donde corresponde).

- El Product Owner lo revisó y lo aceptó.

- El ticket de Jira está en "Hecho" y el README o la ayuda están actualizados si hacía falta.

# 6. Product Backlog

Orden por sprint y luego por prioridad. Los puntos son la estimación inicial.

| ID | Historia | Épica | Prioridad | Pts | Sprint | CU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Definir el stack y preparar el entorno | E0 Base técnica | Must | 5 | 1 | — |
| HU-02 | Registrarme | E1 Cuenta y acceso | Must | 5 | 1 | CU-01 |
| HU-03 | Iniciar sesión | E1 Cuenta y acceso | Must | 3 | 1 | CU-02 |
| HU-04 | Cerrar sesión | E1 Cuenta y acceso | Should | 1 | 1 | CU-10 |
| HU-05 | Crear un inmueble | E2 Inmuebles | Must | 3 | 1 | CU-03 |
| HU-06 | Editar un inmueble | E2 Inmuebles | Should | 2 | 1 | CU-03 |
| HU-07 | Eliminar un inmueble | E2 Inmuebles | Should | 3 | 2 | CU-03 |
| HU-08 | Cargar una lectura de consumo | E3 Lecturas de consumo | Must | 8 | 1 | CU-04 |
| HU-09 | Cargar facturas anteriores de una sola vez | E3 Lecturas de consumo | Must | 8 | 1 | CU-04 (flujo histórico) |
| HU-10 | Ver historial y gráficos por servicio | E4 Historial y gráficos | Must | 8 | 1 | CU-05 |
| HU-11 | Editar o eliminar una lectura | E3 Lecturas de consumo | Should | 5 | 2 | CU-09 |
| HU-12 | Evaluar cada lectura contra mi historial | E5 Detección de anomalías | Must | 8 | 2 | CU-06 |
| HU-13 | Recibir una alerta de consumo alto o bajo | E5 Detección de anomalías | Must | 5 | 2 | CU-06 |
| HU-14 | Saber que el sistema todavía está aprendiendo | E5 Detección de anomalías | Must | 2 | 2 | CU-06 / CU-04 |
| HU-15 | Ver mis alertas y su detalle | E6 Alertas y retroalimentación | Must | 5 | 2 | CU-07 |
| HU-16 | Marcar una alerta como "normal" | E6 Alertas y retroalimentación | Must | 3 | 2 | CU-07 |
| HU-17 | Confirmar una alerta | E6 Alertas y retroalimentación | Should | 2 | 2 | CU-07 |
| HU-18 | Ajustar la sensibilidad del detector | E6 Alertas y retroalimentación | Must | 3 | 2 | CU-07 |
| HU-19 | Cargar datos de ejemplo | E7 Datos de ejemplo y validación | Must | 5 | 2 | CU-08 |
| HU-20 | Probar con usuarios reales | E7 Datos de ejemplo y validación | Should | 3 | 2 | — |
| HU-21 | Ver la franja de consumo habitual en el gráfico | E4 Historial y gráficos | Could | 3 | 2 | CU-05 (mejora) |

| Resumen | Historias | Puntos | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 9 | 43 | Valor visible: cuentas, inmuebles, carga e historial |
| Sprint 2 | 12 | 47 | Incluye todo el detector; Should y Could dan margen |
| Total MVP | 21 | 90 |  |

### Riesgos a vigilar

- El valor central (el detector) llega recién en el Sprint 2. Si el Sprint 1 sale con capacidad de sobra, se adelanta HU-12.

- Los puntos son una primera estimación: después del Sprint 1 se ajusta el Sprint 2 con la velocidad real. Si hace falta recortar, se sacan primero HU-21, HU-20, HU-17 y HU-11.

- Con facturas bimestrales hacen falta unas 12 lecturas (2 años) para tener 3 de la misma estación; antes de eso se compara con el historial general. Los datos de ejemplo (HU-19) están pensados con lecturas mensuales para que la estacionalidad se vea.

# 7. Detalle de las historias

Cada historia incluye sus criterios de aceptación. Las reglas de negocio (RN) y los casos de uso (CU) están en el documento de apoyo.

### HU-01 · Definir el stack y preparar el entorno

| Épica | E0 Base técnica | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Equipo de desarrollo | Puntos (inicial) | 5 |
| Sprint | 1 | Depende de | — |
| CU y RN | — | Estado | Por hacer |

Historia: Como equipo de desarrollo, quiero definir el stack tecnológico y preparar el repositorio, la base de datos y el tablero de Jira, para que todos trabajemos sobre la misma base desde el primer día.

Criterios de aceptación:

- Queda escrita la decisión de backend, base de datos relacional y librería de gráficos (hoy sin definir).

- El repositorio de GitHub tiene estructura base, README y el flujo de ramas con pull requests acordado.

- Una pantalla mínima corre en la máquina de cada integrante y se conecta a la base de datos.

- Los parámetros del sistema quedan en un archivo de configuración: mínimo de lecturas = 6, umbral inicial = 2 desvíos, piso de desvío = 10 % del promedio.

### HU-02 · Registrarme

| Épica | E1 Cuenta y acceso | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 5 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-01 |
| CU y RN | CU-01 · RN-01, RN-15 | Estado | Por hacer |

Historia: Como visitante, quiero registrarme con mi nombre, correo y contraseña, para tener mi propio espacio de datos en la aplicación.

Criterios de aceptación:

- Dado un correo que no está registrado, cuando completo nombre, correo válido y una contraseña de al menos 8 caracteres con letras y números, entonces se crea la cuenta, la contraseña se guarda cifrada, se inicia mi sesión y veo un panel vacío que me invita a crear mi primer inmueble.

- Dado un correo ya registrado, cuando confirmo el formulario, entonces veo el error, se me ofrece iniciar sesión y no se crea la cuenta.

- Dado datos faltantes o inválidos (por ejemplo, contraseña débil), cuando confirmo, entonces el sistema indica qué corregir y no crea la cuenta.

- La cuenta nueva no ve datos de ningún otro usuario (RN-01).

### HU-03 · Iniciar sesión

| Épica | E1 Cuenta y acceso | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-02 |
| CU y RN | CU-02 · RN-01 | Estado | Por hacer |

Historia: Como visitante con cuenta, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mis inmuebles y consumos.

Criterios de aceptación:

- Dado credenciales correctas, cuando inicio sesión, entonces veo mi panel con mis inmuebles.

- Dado credenciales incorrectas, cuando intento ingresar, entonces aparece un mensaje de error genérico, sin aclarar cuál dato falló, y puedo reintentar.

- Dado campos vacíos, cuando intento ingresar, entonces se me pide completarlos.

- Con la sesión iniciada solo accedo a mis propios datos.

### HU-04 · Cerrar sesión

| Épica | E1 Cuenta y acceso | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 1 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-03 |
| CU y RN | CU-10 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para que nadie más vea mis datos si uso un equipo compartido.

Criterios de aceptación:

- Dado una sesión activa, cuando elijo "Cerrar sesión", entonces la sesión termina y vuelvo a la pantalla de inicio de sesión.

- Después de cerrar sesión, entrar a una pantalla privada me redirige al inicio de sesión.

### HU-05 · Crear un inmueble

| Épica | E2 Inmuebles | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Carlos | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-03 |
| CU y RN | CU-03 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero crear uno o varios inmuebles con un nombre (y dirección si quiero), para llevar por separado el consumo de mi casa y el de un familiar.

Criterios de aceptación:

- Dado la sesión iniciada, cuando indico un nombre válido y, opcionalmente, una dirección, entonces el inmueble se registra, queda asociado a mi usuario y aparece en mi lista.

- Dado un nombre vacío o ya usado por otro de mis inmuebles, cuando confirmo, entonces el sistema pide corregirlo y no lo crea.

- Puedo tener más de un inmueble.

### HU-06 · Editar un inmueble

| Épica | E2 Inmuebles | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Carlos | Puntos (inicial) | 2 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-05 |
| CU y RN | CU-03 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero editar el nombre o la dirección de un inmueble, para corregir datos o cambiar cómo lo identifico.

Criterios de aceptación:

- Dado un inmueble existente, cuando modifico sus datos con valores válidos y confirmo, entonces los cambios se guardan.

- Las lecturas y alertas del inmueble no se modifican al editarlo.

- Se aplican las mismas validaciones que al crearlo.

### HU-07 · Eliminar un inmueble

| Épica | E2 Inmuebles | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Carlos | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-05 |
| CU y RN | CU-03 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero eliminar un inmueble que ya no uso, para mantener mi lista ordenada.

Criterios de aceptación:

- Dado un inmueble seleccionado, cuando elijo "Eliminar", entonces el sistema advierte que también se borrarán sus lecturas y alertas y pide confirmación.

- Dado que confirmo, cuando acepto la advertencia, entonces se elimina el inmueble con todos sus datos asociados.

- Dado que cancelo, cuando salgo de la confirmación, entonces no se elimina nada.

- También sirve para borrar el inmueble de demostración (HU-19).

### HU-08 · Cargar una lectura de consumo

| Épica | E3 Lecturas de consumo | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura / Sofía | Puntos (inicial) | 8 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-05 |
| CU y RN | CU-04 · RN-02, 03, 04, 05, 14 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero cargar una lectura de luz, gas o agua con su fecha de inicio, fecha de fin y consumo, para armar el historial de mi inmueble.

Criterios de aceptación:

- Dado un inmueble elegido, cuando selecciono el servicio (luz en kWh, gas en m³, agua en m³ opcional) e ingreso fechas y consumo válidos, entonces la lectura se guarda asociada al inmueble y al servicio y el sistema me informa el resultado.

- La unidad de cada servicio se muestra fija en el formulario y el consumo nunca se carga en dinero (RN-02).

- Dado una fecha de fin anterior a la de inicio o posterior a hoy, cuando intento guardar, entonces la lectura se rechaza con un mensaje claro.

- Dado un consumo no numérico o negativo, cuando intento guardar, entonces la lectura se rechaza (el valor 0 es válido).

- Dado un período que se superpone con otra lectura del mismo servicio, cuando intento guardar, entonces el sistema avisa y no la guarda.

- Si no tengo agua medida, puedo usar la aplicación solo con luz y gas sin ningún error (RN-04).

### HU-09 · Cargar facturas anteriores de una sola vez

| Épica | E3 Lecturas de consumo | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 8 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-08 |
| CU y RN | CU-04 (flujo histórico) · RN-07, 14 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero cargar varias facturas anteriores juntas, para que el detector funcione desde el primer día sin esperar meses de datos.

Criterios de aceptación:

- Dado la opción "Carga histórica", cuando ingreso varias filas con inicio, fin y consumo, entonces el sistema valida todas las filas antes de guardar.

- Dado que alguna fila es inválida o se superpone con otra del mismo lote o del historial, cuando intento guardar, entonces se indica cuáles son y por qué, y no se guarda ninguna hasta corregirlas (todo o nada).

- Dado que todas las filas son válidas, cuando confirmo, entonces se guardan y veo un resumen con las lecturas cargadas y las alertas generadas.

- Con 6 o más lecturas cargadas de un servicio, el detector queda activo para ese servicio desde el inicio.

### HU-10 · Ver historial y gráficos por servicio

| Épica | E4 Historial y gráficos | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 8 |
| Sprint | 1 | Depende de | HU-08 |
| CU y RN | CU-05 · RN-04, 06 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero ver un gráfico de la evolución de mi consumo por servicio, para entender cómo cambia en el tiempo.

Criterios de aceptación:

- Dado un inmueble con lecturas, cuando lo selecciono, entonces veo un gráfico por servicio, ordenado por período.

- Las lecturas que tienen alerta se destacan visualmente en el gráfico.

- Dado que selecciono un punto del gráfico, cuando lo toco o hago clic, entonces veo el período, el consumo y el consumo por día de esa lectura.

- Dado un inmueble sin lecturas, cuando lo selecciono, entonces veo un mensaje con acceso directo para cargar la primera lectura.

- Dado un inmueble sin datos de agua, cuando lo selecciono, entonces veo solo luz y gas, sin errores.

### HU-11 · Editar o eliminar una lectura

| Épica | E3 Lecturas de consumo | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 5 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-08, HU-12 |
| CU y RN | CU-09 · RN-17 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero corregir o borrar una lectura que cargué mal, para que el detector trabaje con datos correctos.

Criterios de aceptación:

- Dado una lectura existente, cuando modifico sus datos con valores válidos, entonces se guarda con las mismas validaciones que al cargarla.

- Al guardar los cambios, esa lectura se vuelve a evaluar y su alerta anterior (si tenía) se reemplaza por el nuevo resultado.

- Dado que elijo eliminar una lectura, cuando confirmo, entonces desaparece del historial junto con su alerta.

- Editar o eliminar una lectura no recalcula las alertas ya generadas de otras lecturas (RN-17).

### HU-12 · Evaluar cada lectura contra mi historial

| Épica | E5 Detección de anomalías | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 8 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-08, HU-09 |
| CU y RN | CU-06 · RN-06 a RN-12 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero que cada lectura que cargo se compare automáticamente con el patrón habitual de mi hogar, para detectar consumos que se alejan de lo normal sin hacer cuentas.

Criterios de aceptación:

- Dado un servicio con al menos 6 lecturas, cuando se guarda una lectura nueva (o un lote), entonces se calcula su consumo por día y se compara contra las demás lecturas del mismo servicio; la lectura evaluada no integra su propia referencia.

- Si hay al menos 3 lecturas de la misma estación (estaciones meteorológicas, asignadas por el punto medio del período), la referencia es esa; si no, es el historial general.

- Las lecturas marcadas como "normal" quedan fuera de la referencia.

- Los límites son promedio ± umbral × desvío efectivo, donde desvío efectivo = el mayor entre el desvío estándar muestral y el 10 % del promedio; el umbral es el vigente para ese inmueble y servicio.

- Caso de prueba: promedio 20, desvío 3 y umbral 2 dan límites de 14 y 26.

- En una carga histórica se evalúa cada lectura del lote contra las demás del servicio.

### HU-13 · Recibir una alerta de consumo alto o bajo

| Épica | E5 Detección de anomalías | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 5 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-12 |
| CU y RN | CU-06 · RN-10 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero recibir una alerta dentro de la aplicación cuando una lectura es inusualmente alta o baja, para enterarme a tiempo y poder actuar.

Criterios de aceptación:

- Dado una lectura por encima del límite superior, cuando se evalúa, entonces se genera una alerta de consumo alto.

- Dado una lectura por debajo del límite inferior, cuando se evalúa, entonces se genera una alerta de consumo bajo, con un mensaje distinto al del consumo alto.

- Cada alerta guarda el servicio, el período, el tipo y cuánto se aleja de lo habitual, en porcentaje sobre el promedio y en consumo por día frente al habitual.

- Una lectura dentro de los límites no genera alerta.

- Caso de prueba: con promedio 20, desvío 3 y umbral 2, una lectura de 31 genera alerta alta y una de 10 genera alerta baja.

### HU-14 · Saber que el sistema todavía está aprendiendo

| Épica | E5 Detección de anomalías | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 2 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-12 |
| CU y RN | CU-06 / CU-04 · RN-07 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero que la aplicación me avise cuando todavía no tiene datos suficientes, para no pensar que todo está bien cuando en realidad no se está evaluando nada.

Criterios de aceptación:

- Dado un servicio con menos de 6 lecturas en un inmueble, cuando guardo una lectura o entro a las alertas, entonces no se genera ninguna alerta y veo el mensaje "aún estamos aprendiendo tu patrón".

- Al llegar a 6 lecturas, el mensaje desaparece y el detector empieza a generar alertas.

### HU-15 · Ver mis alertas y su detalle

| Épica | E6 Alertas y retroalimentación | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 5 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-13 |
| CU y RN | CU-07 · RN-13 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero ver la lista de alertas de un inmueble y abrir cada una, para entender qué pasó y en qué período.

Criterios de aceptación:

- Dado un inmueble con alertas, cuando entro a su sección de alertas, entonces veo cada una con servicio, período, tipo (alto o bajo), magnitud del desvío y estado (pendiente, confirmada o normal).

- Dado que abro una alerta, cuando la selecciono, entonces veo el detalle y el gráfico de ese período.

- Dado un inmueble sin alertas, cuando entro a la sección, entonces el sistema informa que el consumo está dentro de lo normal.

### HU-16 · Marcar una alerta como "normal"

| Épica | E6 Alertas y retroalimentación | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Carlos | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-15 |
| CU y RN | CU-07 · RN-11, 13 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero marcar una alerta como "normal" cuando sé que ese consumo tenía explicación, para que el detector no se base en esa lectura y deje de molestarme con falsos positivos.

Criterios de aceptación:

- Dado una alerta pendiente, cuando elijo "Marcar como normal", entonces el sistema pide confirmación.

- Dado que confirmo, cuando acepto, entonces la alerta pasa a estado "normal", sale de las pendientes y esa lectura se excluye del cálculo del promedio y del desvío en las detecciones siguientes.

- Dado que cancelo, cuando salgo de la confirmación, entonces la alerta queda como estaba.

### HU-17 · Confirmar una alerta

| Épica | E6 Alertas y retroalimentación | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 2 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-15 |
| CU y RN | CU-07 · RN-13 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero confirmar una alerta que sí corresponde a un consumo anormal, para dejar registrado que ya la revisé.

Criterios de aceptación:

- Dado una alerta pendiente, cuando elijo "Confirmar", entonces pasa a estado "confirmada" y sale de las pendientes.

- Confirmar no cambia el cálculo del detector.

### HU-18 · Ajustar la sensibilidad del detector

| Épica | E6 Alertas y retroalimentación | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Carlos | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-12 |
| CU y RN | CU-07 · RN-09, 17 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero cambiar el umbral de sensibilidad de cada servicio en cada inmueble, para recibir más o menos alertas según lo que me resulte útil.

Criterios de aceptación:

- Dado un inmueble y un servicio elegidos, cuando ingreso un umbral numérico mayor que cero, entonces se guarda y se aplica a las detecciones siguientes.

- Dado un valor no numérico, cero o negativo, cuando intento guardarlo, entonces se rechaza y se conserva el umbral anterior.

- La pantalla explica que un umbral mayor genera menos alertas y uno menor, más.

- El valor inicial es 2 desvíos para cada inmueble y servicio.

### HU-19 · Cargar datos de ejemplo

| Épica | E7 Datos de ejemplo y validación | Prioridad | Must |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Todos | Puntos (inicial) | 5 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-12, HU-13 |
| CU y RN | CU-08 · RN-16 | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero cargar un inmueble de demostración con anomalías conocidas, para probar y mostrar cómo funciona el detector sin cargar mis propios datos.

Criterios de aceptación:

- Dado la sesión iniciada, cuando elijo "Cargar datos de ejemplo", entonces se crea un inmueble identificado como demostración con 24 meses de luz y gas y 12 de agua.

- El conjunto incluye, por servicio, 2 anomalías altas y 1 baja, y el detector las identifica todas (se compara con una tabla de resultados esperados).

- Dado que ya cargué los datos de ejemplo, cuando vuelvo a elegir la opción, entonces el sistema avisa y no los duplica.

- Puedo eliminar el inmueble de demostración cuando quiera (HU-07) y volver a cargarlo.

### HU-20 · Probar con usuarios reales

| Épica | E7 Datos de ejemplo y validación | Prioridad | Should |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Product Owner | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-13, HU-16 |
| CU y RN | — | Estado | Por hacer |

Historia: Como Product Owner, quiero que 3 o 4 personas ajenas al equipo carguen sus propias facturas, para medir qué tan fácil es cargar y qué tan claras son las alertas y los gráficos.

Criterios de aceptación:

- Probaron entre 3 y 4 personas, cada una con sus propias facturas.

- Queda registrado por cada una: si pudo cargar agua, cuántas alertas marcó como "normal" y su opinión (de 1 a 5) sobre la carga, los gráficos y las alertas.

- Los resultados se resumen en una página para la Sprint Review del 16/11 y para decidir el Release 2.

### HU-21 · Ver la franja de consumo habitual en el gráfico

| Épica | E4 Historial y gráficos | Prioridad | Could |
| --- | --- | --- | --- |
| Persona | Laura | Puntos (inicial) | 3 |
| Sprint | 2 | Depende de | HU-10, HU-12 |
| CU y RN | CU-05 (mejora) | Estado | Por hacer |

Historia: Como usuario, quiero ver sobre el gráfico la franja de consumo habitual, para entender de un vistazo por qué una lectura se considera inusual.

Criterios de aceptación:

- El gráfico puede mostrar la franja promedio ± umbral del servicio, con opción de activarla o desactivarla.

- Si el servicio todavía no llegó al mínimo de lecturas, la franja no se muestra.

# 8. Visión de los Releases 2 y 3 (fuera de la materia)

Estos ítems no se estiman ni se cargan en los sprints de la materia. Se detallan cuando llegue su release, según lo que se aprenda con el MVP.

| Release | Ítem | Se prioriza si... |
| --- | --- | --- |
| Release 2 | Notificaciones por correo electrónico | Los usuarios no entran a revisar las alertas en la aplicación |
| Release 2 | OCR de facturas (carga desde una foto) | La carga manual resulta engorrosa |
| Release 2 | Causas posibles y consejos de ahorro | Las alertas no resultan claras o accionables |
| Release 2 | Recuperar contraseña y verificar correo | Se pasa a un uso real fuera del grupo de prueba |
| Release 3 | Comparación con hogares similares | Los usuarios piden compararse con otros |
| Release 3 | Modelos avanzados (aprendizaje automático, ajuste por clima) | Hay muchos falsos positivos |
| Release 3 | Reportes, exportación, metas de ahorro y versión móvil avanzada | Se consolida el uso continuo del producto |